# WZÓR UMOWY

Zawarta w Katowicach, dnia …………………… pomiędzy:

- Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach 40-074 Katowice, ul. Raciborska 37

(NIP 634-24-39-334; REGON …………………….)

w imieniu, której działa:

Rektor	-…………………………………………………

zwanym dalej Zamawiającym,

a

…………………………………………………………………………………………………..

w imieniu, której działa:

1.	……………………………………………………….

2.	……………………………………………………….

zwanym dalej Wykonawcą.

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postępowania o zamówienie publiczne na: „Wykonanie robót budowlanych wewnątrz oraz na zewnątrz budynków Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Strony zawierają umowę o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji prace wchodzące w zakres Zadania nr I stanowiącego część postępowania przetargowego nr ASP-DAT-ZP-11/2013, do wykonania w budynku ASP w Katowicach przy ul. Koszarowej 19, obejmujące:

- system powiadamiania głosowego;

- system sygnalizacji pożaru wraz z integracją urządzeń systemu oddymiania, wentylacji i systemu sygnalizacji głosowej (poddasze);

- system oddymiania klatki schodowej – III piętro/poddasze;

- system telewizji dozorowej;

- oświetlenie ewakuacyjnego na poddaszu budynku;

ora towarzyszące prace ogólnobudowlane.

- Zakres  robót określają załączniki, stanowiące integralną część umowy, 
w szczególności:

## Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

- Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.

- Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień ..................... Zakończenie przedmiotu umowy i zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego nastąpi w terminie do dnia ………………………………………………...

- Za datę wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się datę podpisania protokołu odbioru końcowego.

§ 2

Obowiązki stron

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Przekazanie terenu (frontu) robót w dniu ........................... .

- Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

- Zapewnienie odbioru wykonanych robót w terminach określonych w umowie.

- Niezwłoczne rozwiązywanie problemów technicznych zgłoszonych przez Wykonawcę.

- W miarę możliwości Zamawiającego udzielanie Wykonawcy pomocy w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wykonania umowy.

2.	Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót, ze wskazówkami Zamawiającego oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną.

- Prowadzenie robót z zapewnieniem warunków zgodnych z przepisami BHP, p.poż i ochrony przed kradzieżą.

- Utrzymanie terenu robót w należytym porządku, a po zakończeniu robót uporządkowanie terenu i przekazanie go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

- W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji, z winy Wykonawcy, naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego.

- Przerwanie robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenie wykonanych robót przed ich zniszczeniem.

- Uzyskanie zgody Zamawiającego na zawarcie umowy o roboty budowlane z podwykonawcą - w sytuacji złożenia w ofercie przez Wykonawcę oświadczenia o wykonywaniu zamówienia bez udziału podwykonawców.

- W przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców przedkładanie 
do rozliczenia oraz na każde żądanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty za wykonane roboty na rzecz podwykonawców.

- Wykonanie we własnym zakresie i na własny koszt wymaganych uzgodnień, czynności sprawdzających, badań oraz pomiarów, zgłoszeń i przekazanie dokumentacji z tych czynności Zamawiającemu przy odbiorze.

- Przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi zamontowanych systemów i urządzeń.

- Oznakowanie terenu prowadzenia robót budowlanych, w tym zabezpieczenie terenu przed dostępem osób trzecich.

- Zorganizowania we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza budowy.

## Sporządzenie i dostarczenie Zamawiającemu uporządkowanej dokumentacji powykonawczej w jęz. polskim tj.: instrukcje, deklaracje zgodności, uzgodnienia, wyniki przeprowadzonych pomiarów i sprawdzeń. Ponadto Wykonawca przedłoży na wszystkie

## Przedłożenia na wszystkie zastosowane w systemie elementy wymagane certyfikaty w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

## Wykonawca jest zobowiązany, pod rygorem uznania pism za doręczone, do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o każdorazowej zmianie danych Wykonawcy, w tym siedziby, adresu do korespondencji i e-mail, telefonów, faksów, a także o jego zmianie organizacyjno-prawnej, w tym wszelkich przekształceniach firmy Wykonawcy i działalności, w szczególności zawieszenia, czy upadłości.

( 3

Wynagrodzenie

- Strony ustalają za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie ryczałtowe
w wysokości netto …………………………… zł, co wraz z podatkiem VAT w wysokości …………………………………… wyniesie ………………………… zł brutto (słownie: ……………………………………………………………) złotych.

- Ogółem wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia nie może przekroczyć ceny, o której mowa odpowiednio w ust. 1. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zamawiający przewiduje możliwość fakturowania częściowego - proporcjonalnie do stopnia zaawansowania prac.

- Podstawą do wystawienia faktury za wykonane prace jest protokół odbioru wykonanych robót budowalnych, potwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego.

- Podstawą do wystawienia faktury częściowej/końcowej jest protokół odbioru robót potwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego. Wykonawca wystawi fakturę końcową, w terminie 7 dni od daty odbioru końcowego robót budowlanych.

- Strony uzgodniły, że należność za roboty będzie płatna w formie przelewu w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy nr: ………………………………………………………… prowadzony przez ………………………… .

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada NIP … - .. - .. - ...

( 4

Wykonanie umowy

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów własnych zgodnych z dokumentacją techniczną, jakości zatwierdzonej przez Zamawiającego. Zastosowane materiały winny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa (w tym ppoż.), atesty, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w polskich normach lub aprobatą techniczną o ile dla danego wyrobu nie ustalono Polskiej Normy oraz zgodnie z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi.

- Wykonawca jest zobowiązany w ramach zamówienia do przekazania Zamawiającemu wraz z dokumentacją powykonawczą instrukcje obsługi, zalecenia techniczne, protokoły z pomiarów, prób itp. Wszystkie dokumenty winny być sporządzone w języku polskim.

- Dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2 Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed końcowym odbiorem robót budowlanych, a na każde żądanie Zamawiającego przekaże 
do wglądu.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania zamówienia przez Podwykonawców w zakresie określonym w ofercie Wykonawcy.

- Do każdorazowego zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zachowania osób trzecich, którymi posługuje się przy wykonywaniu umowy, jak za swoje własne działanie lub zaniechanie.

- Zmiana podwykonawcy lub zakresu części robót powierzonych podwykonawcy jest możliwa jedynie w uzasadnionych, określonych w siwz przypadkach po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego.

( 5

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10%   wynagrodzenia brutto  określonego odpowiednio w ( 3 ust. 1  w kwocie w formie:  …………………………………………………………. / polisa nr……………………./.

- Zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia Wykonawca wnosi przed zawarciem umowy.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie pieniężnej wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy, w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę robót  i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych.

- Strony postanawiają, że część zabezpieczenia w wysokości 70% kwoty określonej w ust. 1, zostanie zwolniona w ciągu 30 dni po ostatecznym, bezusterkowym odbiorze.

- Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia   pozostanie kwota stanowiąca 30 % wysokości zabezpieczenia.

- Kwota, o której mowa w ust. 6 zwrócona będzie najpóźniej w 15 dniu po upływie rękojmi.

- Jeżeli oferent wniesie zabezpieczenie w innej formie niż pieniężna, wówczas Zamawiający na żądanie wnoszącego zabezpieczenie, zwraca oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia, pozostawiając w dokumentacji jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem.

- Wydanie oryginału dokumentu następuje po upływie okresu, na jaki wniesione zostało zabezpieczenie.

( 6

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany dobrze jakościowo, zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami (normami) technicznymi wykonawstwa i warunkami umowy, bez wad pomniejszających wartość robót lub uniemożliwiających lub utrudniających użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Wykonawca udziela:

## na wykonane roboty budowlane gwarancji i rękojmi na okres ………………… miesięcy,

## gwarancji jakości na materiały, zamontowane maszyny i urządzenia na okres wynikający z gwarancji producenta danego materiału/urządzenia/sprzętu, 
jednak nie krótszy niż ……………………….. miesięcy.

## W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia Zamawiającemu nieodpłatny serwis 
i konserwację zainstalowanego sprzętu i urządzeń w terminach wymaganych przez producenta.

## Okres rękojmi i gwarancji biegnie od dnia odbioru końcowego robót.

## Dokument określający warunki gwarancji sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do siwz i jest integralną częścią umowy.

- Okres gwarancji dla naprawianego elementu ulega wydłużeniu o czas usunięcia wad.

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi i/lub gwarancji wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej lub technicznej wykonanych robót. Wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie. Istnienie wady potwierdzą protokolarnie strony, uzgadniając sposób i termin jej usunięcia.

( 8

Kary umowne

- Niezależnie od zabezpieczenia należytego wykonania umowy Strony ustalają zabezpieczenie w formie kar umownych.

- Kary umowne będą naliczane w stosunku do ceny brutto, o której mowa odpowiednio w (3 ust. 1 w następujący sposób:

1)   Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu robót budowlanych w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego odpowiednio w ( 3 ust.1 za każdy dzień opóźnienia liczony od terminu określonego odpowiednio w ( 1 ust. 6.

- za przerwę w wykonaniu robót trwającą dłużej niż 7 dni wynikającą z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego odpowiednio w (3 ust.1 za każdy dzień przerwy liczony od 8 dnia przerwy.

- za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad do dnia faktycznego odbioru w wysokości 0,1 % ceny.

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w ( 3 ust.1.

3) Kary umowne określone w pkt. 1) a)-d) będą naliczane niezależnie od siebie.

4) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

- 0,1 % ceny za  opóźnienie w odbiorze przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego.

- 0,1 % ceny z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji unormowanej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w art. 471 Kodeksu Cywilnego do wysokości poniesionej szkody.

( 9

Odbiór robót

- Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru końcowego robót budowlanych kierując do Zamawiającego wniosek o odbiór końcowy tych robót.

- Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego robót budowlanych Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- dokumentację powykonawczą, w tym: atesty na materiały i urządzenia, instrukcje.

- wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń i badań, a w szczególności protokoły odbioru robót objętych zamówieniem, uzgodnienia, zgłoszenia do odbioru wraz z protokołami odbioru przy uczestnictwie wymaganych podmiotów.

- oświadczenie o zgodności wykonania robót zgodnie z projektem i obowiązującymi polskimi normami.

- rozliczenie pełnej kwoty, którą Wykonawca uważa za należną mu w ramach umowy ze stosownym uzasadnieniem.

- Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty budowlane zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń co do kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej to w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy datę odbioru końcowego robót budowlanych.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty budowlane nie zostały zakończone lub będzie miał zastrzeżenia co do kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej to w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin ponownego złożenia przez Wykonawcę wniosku o dokonanie odbioru  końcowego robót budowalnych.

- Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru końcowego robót budowlanych w ciągu 7 dni kalendarzowych od powiadomienia go przez Wykonawcę o usunięciu wad, o których mowa w ust. 8.

- Jeżeli w toku czynności odbioru robót budowlanych:

- zostaną stwierdzone wady istotne, które nadają się do usunięcia - Zamawiający może odmówić odbioru końcowego robót budowlanych, do czasu ich usunięcia

- w przypadku stwierdzenia wad nieistotnych – Zamawiający dokonuje odbioru robót budowlanych, wyznaczając termin na usunięcie stwierdzonych wad.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru robót budowlanych będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do zaproponowania terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót budowlanych  jako wadliwych. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

- Zamawiający dokona odbioru wykonanych robót budowalnych, które nie posiadają wad istotnych w ciągu 7 dni od spełnienia wymagań, o których mowa w ust. 3, 4.

( 10

Zmiany w umowie

- Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, może nastąpić jedynie w przypadkach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej.

( 11

Odstąpienie od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

  - W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,

  - Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizację prac i przerwa ta trwała dłużej niż 14 dni pomimo 2- krotnego wezwania wystosowanego przez Zamawiającego złożonego na piśmie.

  - Wykonawca nie rozpoczął robót w ciągu 14 dni kalendarzowych od zawarcia umowy, pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego złożonego na piśmie.

  - Wykonawca nie rozpoczął robót w ciągu 14 dni kalendarzowych od zawarcia umowy pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego złożonego na piśmie.

  - Stwierdzi, że Wykonawca prowadzi roboty niezgodnie z dokumentacją oraz używa do wykonania zamówienia materiałów i urządzeń niezgodnych z kosztorysem ofertowym i normami. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający:

  - nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty wynagrodzenia, wynikającego z doręczonych faktur po upływie 14 dni kalendarzowych od terminu zapłaty, pomimo wezwania wystosowanego przez Wykonawcę złożonego na piśmie.

  - odmawia przez 14 dni kalendarzowych, bez wskazania uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru, pomimo wezwania wystosowanego przez Wykonawcę na piśmie.

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

- W przypadku odstąpienia od umowy:

  - w terminie 7 dni Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, która odstąpiła od umowy,

  - Wykonawca zgłosi, aby Zamawiający dokonał odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających w terminie 30 dni kalendarzowych,

  - Wykonawca usunie z terenu prowadzenia robót dostarczone lub wniesione przez niego urządzenia zaplecza,

  - Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

- Strona, z której winy zostało dokonane odstąpienie od umowy poniesie koszty wynikłe z odstąpienia od umowy.

( 12

Postanowienia końcowe

- W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku oraz Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177).

- Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

( 13

Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy.

( 14

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze  dla każdej ze stron umowy.

………………………………………			                        ……………………………………………

### Zamawiający	Wykonawca